

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.04.2016 г. № 057 - П

**О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года**

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать комиссию по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года (далее – Комиссия) в составе согласно Приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года согласно Приложению № 2.
4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга:
   1. Направить в Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района:

- планы мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года в срок до 06.05.2016 года;

- паспорта готовности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса и культуры к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года в срок до 29.08.2016 года.

* 1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по

подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года.

1. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и учреждений культуры сельского поселения Хатанга:
   1. В срок до 22.04.2016 года создать комиссии по проведению весенних

осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и культуры;

* 1. В срок до 29.04.2016 года разработать, утвердить и направить в Отдел

жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года по форме, согласно Приложению № 3;

* 1. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-

технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2016-2017 года;

* 1. В срок до 01.08.2016 года создать комиссии по проверке готовности

объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

* 1. В срок до 24.08.2016 года провести проверку готовности объектов

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

* 1. В срок до 26.08.2016 года подготовить и представить в Отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса и культуры к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года.

5. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru)

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Заместитель Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга Е.А. Бондарев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1** |
|  |  | к Постановлению администрации |
|  |  | сельского поселения Хатанга |
|  |  | от 19.04.2016 г. № 057 -П |

**СОСТАВ**

комиссии по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и

организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период

2016-2017 годов

|  |  |
| --- | --- |
| **Кулешов А.В.** | Глава сельского поселения Хатанга,  председатель комиссии |
|  |  |
| **Бондарев Е.А.** | Заместитель Руководителя администрации  сельского поселения Хатанга,  заместитель председателя комиссии |
|  |  |
| **Чайран Г.П.** | Главный специалист Отдела ЖКХ  администрации СП Хатанга,  секретарь комиссии |
|  |  |
| **Члены комиссии:** |  |
| **Ганус В.В.** | Начальник Отдела ЖКХ администрации  сельского поселения Хатанга |
| **Ерилина М.Г.** | Директор МБУК «Хатангский КДК» |
| **Курбацкий А.В.** | Начальник Территориального отдела  с. Хатанга администрации СП Хатанга |
| **Корниенко А.А.** | Депутат Хатангского сельского Совета депутатов  (по согласованию) |
|  |  |
| **Кузьмин С.А.** | Генеральный директор ООО «Энергия»  (по согласованию) |
|  |  |
| **Мартышкин М.А.** | Генеральный директор ОАО «Полярная ГРЭ»  (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |