

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 05.04.2021 | № ­­046 – П |

**О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года (далее - Комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года (далее – План) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Отделу ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга:

4.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года согласно утвержденному Плану.

4.2. Направить в Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:

- планы мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года в срок до 05.05.2021 года,

- паспорта готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года в срок до 31.08.2021 года.

1. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы сельского поселения Хатанга:
   1. . В срок до 09.04.2021 года организовать создание комиссий по проведению весенних осмотров подведомственных объектов.
   2. . В срок до 09.04.2021 года разработать, утвердить и направить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга План подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года по форме, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.3. В срок до 24.08.2021 года провести проверку готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года.

5.4. В срок до 26.08.2021 года подготовить и представить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы и паспорта готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года.

5.5. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2021-2022 года.

1. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

Главы сельского поселения Хатанга Т.В. Зоткина

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 05.04.2021 № 046 - П

**СОСТАВ**

Комиссии по проверке готовности объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Скрипкин А.С.  Храмова А.Н. | Глава сельского поселения Хатанга, **председатель комиссии.**  Начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга, **заместитель председателя комиссии** |
| Татаринцев В.В. | Главный инженер Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга», **секретарь комиссии.** |
|  |  |
| **Члены комиссии:** | |
| Майнагашев А.С. | Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Кирьянова В.А. | Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга; |
| Федосеева А.С. | Начальник Отдела по развитию традиционных промыслов и обеспечению жизнедеятельности поселков администрации сельского поселения Хатанга; |
|  |  |
| Кузьмин С.А. | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергия»; |
| Шейкин Н.А | Директор Общества с ограниченной ответственностью «Таймыр Альянс Трейдинг»; |

|  |  |
| --- | --- |
| Большакова Н.В. | Заместитель Начальника Управления образования - Начальник отдела образовательных учреждений с.п. Хатанга; |

|  |  |
| --- | --- |
| Царакова Ж.Ф. | Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Таймырская районная больница № 1». |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 05.04.2021 № 046 - П

**ПЛАН**

организационных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в населённых пунктах сельского поселения | 01.04.2021 -14.05.2021 | ООО «Энергия»,  ООО «ТАТ»,  МБУК «КДК»,  Образовательные учреждения,  КГБУЗ «ТРБ № 1»,  Администрация сельского поселения Хатанга |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 09.04.2021 | ООО «Энергия»,  ООО «ТАТ»,  МБУК «КДК»,  Образовательные учреждения,  КГБУЗ «ТРБ № 1» |
| 3 | Разработка сводного плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | до 05.05.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 09.04.2021-07.09.2021 | ООО «Энергия»,  ООО «ТАТ»,  МБУК «КДК»,  Образовательные учреждения,  КГБУЗ «ТРБ № 1»,  Администрация сельского поселения Хатанга. |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме  № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | 01.07.2021  02.08.2021  01.09.2021  01.10.2021  02.11.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 7 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 7.1 | о ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 21.06.2021  до окончания завоза | Глава сельского поселения Хатанга |
| 7.2 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 25.05.2021  25.06.2021  26.07.2021  25.08.2021  24.09.2021 | Глава сельского поселения Хатанга |
| 7.3 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры сельского поселения Хатанга к отопительному периоду | 25.05.2021  25.06.2021  26.07.2021  25.08.2021  24.09.2021 | Глава сельского поселения Хатанга |
| 8 | Проведение комиссией оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период с составлением акта | до 31.08.2021 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 9 | Проведение комиссией осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы сельского поселения Хатанга с составлением акта | до 24.08.2021 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 10 | Представление в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации СП Хатанга паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 26.08.2021 | ООО «Энергия»,  ООО «ТАТ»,  МБУК «КДК»  Образовательные учреждения,  КГБУЗ «ТРБ № 1» |
| 11 | Представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 31.08.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга, |
|  |  |  |  |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 05.04.2021 № 046 – П

**План подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Населенный пункт | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремонтов (текущий, капитальный) | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей | Источник финансирования | Ответственных исполнитель | Срок исполнения |
| Электроснабжение | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по электроснабжению | | | |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по теплоснабжению | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению | | | |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению | | | |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по жилому фонду | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | | | |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: